南通市通州区水务工程有限公司

2025-2026年度劳务作业供应商

招标文件

招标单位：南通市通州区水务工程有限公司

代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司

日期：二〇二四年十二月

投标人注意

1.招标文件“第一章（四）投标报价”相关内容为投标人投标报价及中标单位后续工程结算的重要依据，请各投标单位仔细阅读该部分内容。

2.第四章合同条款内附件《安全技术管理办法》等相关内容，为项目建设过程中质量及安全管理的重要注意事项，请各投标单位仔细阅读该部分内容。

3.本年度劳务作业供应商招标设一个招标包，选10名中标人，该招标包内含两个标段，服务期限内同时参与一、二标段的抽签及分配，服务期限为2025年1月15日至2027年4月31日。

4.“价格文件”中一标下浮率须大于28%、二标下浮率须大于12%，投标人须同时对一、二两个标段分别作出有效报价，如投标人对一、二两个标段中其中一个标段作出无效报价的，则按废标处理。

5.投标人应按招标文件的规定，向招标单位提交四份纸质投标文件（包括资格审查材料、技术标、商务标、价格标），其中正本一份、副本三份，并在（资格审查材料、商务标、价格标）封面上注明“正本”或“副本”字样，在“技术标”的第一页的右上角注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准；（资格审查材料、商务标、价格标）封面上还应注明项目名称并加盖投标单位公章、法定代表人签字或印鉴或委托代理人签字。

6.技术标（暗标）要求：页面尺寸一律采用 A4 格式，无需制作封面。不得出现投标人名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标人的标记，除图表外，字体格式统一为黑色仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体，图表不得为彩色。否则作废标处理。

7.材料按“资格审查材料”、“技术标”、“商务标”、“价格标”四部分分开密封装订，并提供正本纸质投标文件的PDF扫描件壹份（存于空白U盘一份，内容与纸质投标文件正本一致，能清楚地显示印鉴及签字），随纸质投标文件在投标截止时间前一并递交。

8.本次招标包内二标段含通州区各乡镇水务的相关工程（施工劳务合同与乡镇水务签订）。

9.合同签订后中标人投标时的授权委托人(项目负责人)不得随意更换，如有特殊原因(死亡、伤残、重疾)确需更换的，须以书面形式向招标人提出申请(中标人签字盖章)并出具相关证明材料，在取得招标人同意后可免除违约金，进行更换；除上述特殊原因外需更换的，同样须以书面形式向招标人提出申请(中标人签字盖章)，在征得招标人同意并支付10000元违约金后，方可更换。任何原因下更换后的授权委托人(项目负责人)须满足招标文件及合同内规定的各项要求，执业资格证书及业绩条件等均必须等同于或高于投标时授权委托人(项目负责人)条件，并提供有效劳动合同。

注:死亡须提供死亡证明，伤残须发生在合同签订后履职期间内，并提供政府权威部门出具的伤残鉴定证明，重疾须发生在合同签订后履职期间内，并提供三级甲等及以上医院证明。

10.中标人的授权委托人(项目负责人)在合同期内，未能按照招标文件及合同等招标人管理办法履职的，招标人有权通知中标人按照更换授权委托人(项目负责人)相关合同条款规定更换授权委托人(项目负责人)并支付10000元违约金，中标人须按照招标人通知要求及时更换授权委托人(项目负责人)，如拒不更换或更换后仍然履职不到位的，招标人有权取消其年度劳务作业供应商资格，解除劳务合同，并没收中标人履约保证金，且该中标人及授权委托人(项目负责人)三年内不得参与鑫汇集团所有工程招标。

第一章投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 南通市通州区水务工程有限公司2025-2026年度劳务作业供应商 |
| 2 | 1.1 | 建设地点 | 通州区，具体以实际施工地点为准。 |
| 3 | 1.1 | 建设规模 | 以实际发生为准。 |
| 4 | 1.1 | 发包方式 | 施工劳务分包（发包人提供：各类管材及配件、胶圈、螺旋钢管、阀门、阀门垫板、伸缩节、钢法兰、阀门井盖、户外机柜、计量器具、镀锌角铁、钢筋混凝土底板盖板、消火栓、螺栓螺母、橡塑保温材料、过滤器及排水工程材料等），具体材料以发包人提供为准。 |
| 5 | 1.1 | 质量 | 质量要求：工程质量符合《南通市通州区水务有限公司给水工程施工验收管理制度（试行）》通水务〔2021〕57号文中相关施工验收依据及规范、标准（可至招标人处索取查阅），如以上验收管理制度如有更新变化，以最新规范、制度标准执行； 质量标准：工程竣工验收一次性验收合格。 |
| 6 | 1.1 | 工期要求 | 总工期：最终以发包人签发开工令为准（具体工期由招标人确定）。 |
| 7 | 1.1 | 资金来源 | 招标人自筹 |
| 8 | 1.2 | 招标范围 | 2025-2026年度劳务作业供应商，共一个招标包，包内含两个标段： 一标：小区、道路给排水新建工程；道路给排水迁改工程及与以上同步施工的装表工程；DN50表径以上（含DN50）的零星装表工程。 二标：给排水管网维修；小区、农村给排水管网迁改；改表出户；DN50表径以下的零星装表工程；零星管网改造工程。 （备注：如单项工程中同时包含道路给排水迁改与农村给排水管网迁改，则按照工程量较大的进行标段分配。） |
| 9 | 1.4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 16 | 工程报价方式 | 固定下浮率报价 |
| 11 | 12 | 投标有效期 | 45日历天(从投标截止之日算起) |
| 12 | 13.1 | 投标保证金 | 人民币20000元，递交方式：银行汇票，与投标文件一并带至开标现场。 |
| 13 | 14 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织，投标人务必进行自行勘察，因承包人不自行踏勘而导致对现场情况误解而造成损失的，由承包人承担。 招标单位联系人：王先生 招标单位联系电话：0513—86548226 |
| 14 | 5.1 | 答疑、澄清截止时间及方式 | 截止时间：2024年 12 月 23 日17时00分之前 答疑、澄清发布时间：2024年 12 月 24 日24时00分之前 方式：详见投标须知第5条 |
| 15 | 18.2 | 招标控制价 编制依据 | （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息； （2）人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅发布的施工同期人工工资指导价，机械台班单价按省造价管理部门规定，材料按市造价管理部门发布的施工同期材料信息价取定，无信息价（特殊材料除外）根据市场行情取定。 |
| 16 |  | 投标文件组成 | 资格审查文件、技术标、商务标、价格标、U盘 |
| 17 | 18.4 | 最低下浮率 | 下浮率（一标：28% 二标：12% ） |
| 18 | 20.1 | 投标文件份数 | 一份正本，三份副本，并提供纸质投标文件正本的PDF扫描件壹份（存于空白U盘上，内容与纸质投标文件正本一致，并能清楚地显示印鉴及签字），随纸质投标文件在投标截止时间前一并递交。 |
| 19 | 22 | 投标文件递交 | 收件人：南通市通州天元建设监理咨询有限公司 |
|  |  |  | 截止时间：2025年 01 月 08 日 9时 00分 |
|  |  |  | 递交地点：通市通州区江海圆融汇1号楼16楼1610开标室（南通市通州区金霞路555号） |
| 20 | 24.1 | 开标 | 开标时间：2025年 01 月 08 日 9 时 00分 |
|  |  |  | 开标地点：通市通州区江海圆融汇1号楼16楼1610开标室（南通市通州区金霞路555号） |
| 21 | 13.3.2 | 履约保证金 | 履约保证金：中标人需缴纳10万元履约保证金。（银行转账） |
| 22 | 5.1 | 联系方式 | 招标人：南通市通州区水务工程有限公司 代理机构：南通市通州天元建设监理咨询有限公司 |
|  |  |  | 地址：南通市通州区银河大桥下水务有限公司大院 地址：南通市通州区润和大厦8楼 |
|  |  |  | 联系人：王先生，联系电话：0513-86548226 联系人：俞先生，联系电话：0513-86516066 |
| 23 |  | 项目负责人投标要求 | - 本工程的授权委托人必须为项目负责人（可以不是注册建造师），需出示身份证，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权，其投标文件将被招标人拒绝。 - 拟派授权委托人（项目负责人）出具有效劳动合同及投标企业为拟派授权委托人（项目负责人）缴纳的2024年09月至2024年11月的养老保险缴费证明（养老保险缴费证明上人员较多时，请在相应人员名单上予以标注）。 |

二、投标人须知

(一)总则

1.工程概况

1.1.本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第8项。

1.2.招标范围：

2025-2026年度劳务作业供应商

一标：小区、道路给排水新建工程；道路给排水迁改工程及与以上同步施工的装表工程；DN50表径以上（含DN50）的零星装表工程。

二标：给排水管网维修；小区、农村给排水管网迁改；改表出户；DN50表径以下的零星装表工程；零星管网改造工程。

（备注：如单项工程中同时包含道路给排水迁改与农村给排水管网迁改，则按照工程量较大的进行标段分配。）

1.2.1发包人提供：各类管材及配件、胶圈、螺旋钢管、阀门、阀门垫板、伸缩节、钢法兰、阀门井盖、户外机柜、计量器具、镀锌角铁、钢筋混凝土底板盖板、消火栓、螺栓螺母、橡塑保温材料、过滤器及排水工程材料等，具体材料以发包人提供为准，由承包人自行运至施工现场。

1.2.2承包人配合发包人完成相关验收资料（含能显示详细数据的隐蔽工程资料）的收集、提交、归档等工作。

1.2.3承包人需服从发包人的各项管理。

1.2.4发包人有权决定将发包人对外投标的中标项目，列入到一标进行抽签或者以其他形式进行分配。

1.2.5发包人抽签、分配的工程项目（含各镇区水厂工程），承包人不得以任何理由拒绝施工。

1.3.现场条件

1.3.1施工现场拆迁及平整情况：具备施工条件。

1.3.2施工用水、电：施工用水、用电已接至施工场地，场内临时供水供电管线接入及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担。

1.3.3场内外道路：以实际施工地点为准。

1.3.4承包人应配合发包人做好该工程周边的相关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若因此发生的机械台班停置费、人员窝工等一切费用和损失等，由承包人自行考虑，列入投标报价中，工程结算时不作调整。

1.3.5施工现场存在不同作业单位同一作业面作业的情况，承包人应考虑成品和管材保护，由此产生的费用，由承包人自行考虑，列入投标报价中，工程结算时不作调整。

1.3.6承包人使用的薄壁不锈钢管道卡压工具由承包人向发包人提供的薄壁不锈钢材料中标单位进行购置或租用，发包人不提供卡压工具。

1.3.7投标人务必自行认真踏勘现场条件，一旦中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.3.8无负压给水系统采购及安装不在本次招标范围内。

1.3.9劳务分包工程中涉及到的顶管及拉管专业分包部分不在本次招标范围内。

1.4按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审的方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

2.1.1资质条件：持有营业执照的劳务作业企业，具有有效的安全生产许可证，符合省住建厅2018年7号文（省住房和城乡建设厅关于取消施工劳务企业资质要求的公告）。

2.1.2企业信誉要求：信誉良好，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故、拖欠农民工工资等问题，被国家、省、市、区有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内。

2.1.3投标保证金：银行汇票，数额符合招标文件要求。

2.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与本标段的监理人、代建人、招标代理机构、建设单位同为一个法定代表人、相互控股参股、相互任职；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的（含被发包人取消投标资格的单位及项目负责人）；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（7）近三年发生被通报或查处的安全生产事故；

（8）劳务作业人员同时出现在两家或以上的投标人劳务作业人员备案表中。

3．投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

(二)招标文件

4.招标文件的组成

4.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标人须知及须知前附表

第二章：评标办法

第三章：抽签管理办法

第四章：合同条款

第五章：工程建设标准

第六章：投标文件格式

4.2除上述内容外，招标人的对招标文件的澄清、修改、补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题须在前附表第14项规定时间前通过tzswgcgs@163.com和285487554@qq.com邮箱提交。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

5．招标文件的澄清

5.1本工程采用按国家标准定额填报下浮率的方式招标，最终结算价以单项工程现场实际发生工程量为计算标准。投标人若对招标文件（包括工程内容等）有疑问，应于前附表第14项规定时间之前通过tzswgcgs@163.com和285487554@ qq.com邮箱提交招标答疑、澄清要求。

特别提示：任何要求招标答疑、澄清的具体内容不得包含本公司或其他单位相关信息，否则其投标将被拒绝。

5.2招标答疑、澄清要求的回复以及招标补充通知

无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改或补充，或是根据投标人的招标答疑、澄清要求对招标文件做出招标答疑、澄清要求回复，招标人都将予以澄清、修改或补充。回复或补充的内容经审核后发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在网上发布的为准。

5.3投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

6.招标文件的修改

6.1招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

6.2补充通知在南通市通州区水务有限公司网站(www.tzzls.com)网上发布。该澄清、修改或补充作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以延长投标截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

(三) 投标文件

7.投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏应按4.3条款，否则责任自负。同时投标人应阅读招标文件的所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝。

8．投标文件的组成

8.1资格审查材料包括：

（1）法定代表人身份证明书及法人身份证（复印件）；

（2）授权委托书(如有授权)及其身份证；

（3）拟派授权委托人（项目负责人）有效劳动合同；

（4）企业为拟派授权委托人（项目负责人）缴纳的2024年09月至 2024年11月的养老保险缴费证明（养老保险缴费证明上人员较多时，请在相应人员名单上予以标注）；

（5）诚信承诺书（格式见附件）；

（6）安全承诺书（格式见附件）；

（7）按规定工期完成承诺函（格式见附件）；

（8）农民工工资保证书（格式见附件）；

（9）安全生产许可证、营业执照副本的复印件；

（10）劳务作业人员备案表(身份证、特种作业证复印件）。

8.2技术标（暗标）包括：

（1）《现场管理方案》，包含质量管理、安全管理两方面内容；

暗标要求：页面尺寸一律采用 A4 格式，无需制作封面。不得出现投标人名称、人员名称、页眉页脚、页码、水印、业绩或其他任何可以识别投标人的标记，除图表外，字体格式统一为黑色仿宋_GB2312，字体大小统一为小四号字体，图表不得为彩色。否则作废标处理。

8.3商务标包括：

（1）业绩证明材料（同时具备施工合同，竣工验收证明）；

（2）企业综合能力证明材料；

8.4价格标包括：

（1）投标函

8.5上述材料按“资格审查材料”、“技术标”、“商务标”、“价格标”、“U盘”五部分分开密封装订，U盘内容：提供正本纸质投标文件的PDF扫描件壹份（存于空白U盘，内容与纸质投标文件正本一致，能清楚地显示印鉴及签字），随纸质投标文件在投标截止时间前一并递交。

8.6投标人应按招标文件的规定，向招标单位提交四份纸质投标文件（包括资格审查材料、技术标、商务标、价格标）和一份“U盘”，其中正本一份、副本三份，并在（资格审查材料、商务标、价格标）封面上注明“正本”或“副本”字样，在“技术标”的第一页的右上角注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本不一致时，以正本为准；（资格审查材料、商务标、价格标）封面上还应注明项目名称并加盖投标单位公章、法定代表人签字或印鉴或委托代理人签字。

8.7投标文件（资格审查材料、技术标、商务标、价格标）正副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求在投标文件上加盖投标人单位公章并由法定代表人签字或盖章或由委托代理人签字。

9．招标文件提供的文件格式（第六章）投标人参考使用，但表式可以按同样格式进行扩展，没有格式的自行设置。

10.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，不得涂改，招标商务文件投标函中，下浮率中数字必须为打印体，手写或修改作废标处理。

11.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其委托代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

13.投标保证金

13.1投标保证金缴纳

13.1.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

13.1.2本次招标投标保证金数额：人民币2万元。递交方式：银行汇票，与投标文件一并带至开标现场。

13.1.3银行汇票收款单位信息：

单位名称：南通市通州区水务工程有限公司

纳税人识别号：91320612138396642K

开户行：建行通州支行

银行账号：32001647436050435460

单位地址：南通市通州区金沙镇金通路银河路路口

电 话：051386548133

13.2投标保证金退还

13.2.1未中标的投标人的投标保证金银行汇票在开标会议结束后现场退还。

13.2.2中标人的投标保证金在领取中标通知书、签订合同后五个工作日内退还中标人(无息)。中标人在签订劳务分包合同前须向招标人缴纳10万元履约保证金（中标单位帐户汇入），如果中标人不征得招标人同意擅自变更项目负责人或项目负责人不到位，则招标人有权没收履约保约金并解除合同。

13.3中标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人没收该投标人的投标保证金。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

（一）放弃中标项目的；

（二）拒不按照招标文件的要求提交的履约保证金的；

（三）签发中标通知书后30日内不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

- 投标人（中标人）存在前款所述情形的，招标人将其五年内列入鑫汇集团合作黑名单。

14.踏勘现场

本次招标不组织踏勘现场，如需咨询相关类似工程资料的，可咨询水务工程公司市场经营部，联系人：王楠毅，联系电话：0513-86548226。

(四) 投标报价

15.投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、劳务及施工设备、安装、保险、利润、税金的全部费用。

16.投标报价方式

16.1本次报价为固定下浮率报价,并约定下浮率为正数（小数点后最多保留两位）。投标人应结合本企业的技术水平、管理水平和工程规模等实际情况，自报下浮率，报价时需充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工、以及在合同履行过程中可能发生风险的全部因素。中标后，投标人不得以任何原由提出超出合同约定条款以外的相关费用。

16.2各投标人在投标报价（即报下浮率）时应综合考虑以下因素，中标后不得对招标人提出额外增加费用的要求，并在结算编制的时候考虑进结算价中，招标人不再另行支付费用：

16.2.1发包人提供：各类管材及配件、胶圈、螺旋钢管、阀门、阀门垫板、伸缩节、钢法兰、阀门井盖、户外机柜、计量器具、镀锌角铁、钢筋混凝土底板盖板、消火栓、螺栓螺母、橡塑保温材料、过滤器及排水工程材料等（具体材料以发包人提供为准），由承包人自行运至施工现场，投标人在报价时综合考虑二次运费、保管费及多余材料退料费用，结算时不另行计取；承包人应按发包人制定的规章制度领取承包工程所用的材料，单项工程承包人在施工中遗失或损坏发包人提供的材料，按照发包人采购合同价的1.13倍赔偿；球墨铸铁管竣工后多余零料应处理破损部位、打磨插口完毕方可退料，每种规格在一个项目不得超过2根零料，超过2根零料发包人不接受退料，由承包人承担材料费；其余各型管材及角铁竣工后每种规格不得超过3根零料（每根零料长度不得小于2.0m），超过3根零料发包人不接受退料，由承包人承担材料费；消毒冲洗水压试验用的自来水由发包人提供，结算时不予计取。

16.2.2投标单位应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，招标人不再承担此类费用。

16.2.3临时接电由承包人自行勘察现场，组织安装到位，工程竣工后由承包人及时拆除并清理出场，其费用已包含在报价下浮率中。施工中投标人因工期、进度的需要增加电源、期间发生停电或由于实施范围内外的施工单位、个人和其他可能出现阻挠等引起的意外事件，承包人需自备发电设备等措施，其费用包含在投标报价下浮率中，结算时不再调整。施工中所发生的电费，由承包人自行按实支付。

16.2.4投标人投标报价下浮率应综合考虑施工中发生的管道穿越建筑物、构筑物打洞、堵洞费用，此费用结算不另行计取。

16.2.5投标人现场自行勘察，各投标人投标填报下浮率时需综合考虑现场土方平衡。现场除草、高土或余土处理、障碍物、建筑垃圾处理（含30m³内的外运）等费用均包含在报价下浮率中，结算时不再另行增加费用。

16.2.6投标人需综合考虑阀门井、水表井调整费用，必须达到绿化、场地、道路等设计竖向高程要求，此费用包含在投标报价下浮率中，结算时不另行计取，其中直筒式阀门井深度按照预制盖板的下表面与预制底板的上表面间的尺寸作为结算依据。

16.2.7甲供材的保管费、取费均不计入结算总价，投标人在填报下浮率时自行考虑。

16.2.8单项工程所有地面隐蔽工程中的管道接口及节点都必须GPS定位后方可回填，定位人员由发包人负责，承包人负责配合， GPS未定位便私自回填的，产生的费用承包人自行承担，不另行计取。

16.2.9支墩、钢筋混凝土井、路面拆除修复等隐蔽工程应按照10S505柔性接口给水管道支墩图集、07MS101市政给水管道工程及附属设施、苏S01-2012给水排水图集GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范、GB50242-2002 建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范等标准和验收规范浇筑混凝土和钢筋绑扎，施工时按工序报验应通知监理等相关代表验收，并及时收集现场影像资料。不按照图集要求施工、不按工序报验、无发包方验收签字、无影像资料、影像资料不能体现节点、部位及关键尺寸的，结算时不予计取。

16.2.10与市政管道接入口（即新旧管连接）处的基坑排水设施、排水时间等影像及签证资料应齐全，否则结算时不予计取。

16.2.11远传线路的套管施工中应确保远传线路穿线畅通和套管内外缝隙的封堵，避免雨水通过远传套管内外缝隙进入地下室，以上施工所产生的相关费用由承包人自行承担，结算时不另行计取。

16.2.12承包人应做好已施工完毕的各类材料、井室等设施的成品保护工作，由于保护不善所产生的更换、维修等相关费用由承包人自行承担，结算时不另行计取。

16.2.13工程因施工工序等各种承包人原因需要施工机械进退场、人员误工，投标人自行考虑，不另行计取。

16.2.14除发包人提供的材料外的建筑材料、构件等试样的制作、封样、送检、检测等费用，由承包人承担。

16.2.15钢管管件制作、安装，结算时仅按钢管管件制作定额计取费用。

16.2.16过河钢管安装一处计取一次跨河吊装费用，其余钢管安装、维修、对拢等工程均不计取吊装费用。

16.2.17年度工程中涉及的阀门、伸缩节安装，结算时均按《江苏省市政工程计价定额》计取费用；流量计传感器安装参照阀门安装定额计取费用。

16.2.18管道井内阀门、法兰等管件不独立保温，视同同口径管道保温做法，套用管道保温定额计取费用。

16.2.19管道保温按同口径管道保温定额计取费用。

16.2.20 管道井水表保温采用保温管现场制作保温，应根据水表壳体直径，参套江苏省工程计价定额（2014版）中同口径阀门保温定额计取费用。

16.2.21管道支架制作、安装，结算时按《江苏省安装工程计价定额》相关子目管道支架制作计取费用，定额按量内材料费只计取电焊条、氧气、乙炔气、砂轮片、厚漆含量，其余材料费不计取。

16.2.22 管道消毒冲洗及试压结算时，定额含量内不计取材料费；管道消毒冲洗及试压长度按照现场实际长度计取，管材口径大于等于100mm的，结算费用按照实际口径套取相关定额子目计取，管道口径在50mm以上（含50cm）100mm以下的，结算费用均按照100mm口径的定额子目单价的⅓计取，管道口径小于50mm的不计取消毒冲洗及试压费用，现场施工未发生的不予计取。

16.2.23 PE管道及配件安装，结算时按口径套用《江苏省市政工程计价定额》第七册1.6塑料管安装内相关定额计取费用，口径小于40mm参照40mm的定额子目计取费用；PE配件安装口径大于等于110mm的，结算费用按照实际口径套取相关定额子目计取，PE配件安装口径小于110mm的不计取安装费用。

16.2.24承包人其施工现场的全部人员（包括其员工及为履行合同聘请的第三方人员）必须办理意外伤害保险。建筑或安装工程一切险、雇主责任险等保障性险种，建议承包人选择性投保。各类保险费用包含在投标报价中，且一次性包死，结算时不作调整，在施工项目开工前随人员备案表一并提供。

16.2.25由于疫情的影响，因卫生防疫要求采取的措施、物资等一切费用包含在投标报价中，结算时不予调整。

16.2.26承包人在合同期内须服从发包人在防汛、寒潮、冰冻等极端天气期间及交泰公司的零星劳务用工调度，结算时按点工计，点工价按照江苏省住房与城乡建设厅发布的用工时间当期的《江苏省建设工程人工工资指导价》内南通市市政工程二类工计取，1个点工计2个二类工，如承包人不服从调度的，甲方有权扣除所有履约保证金，解除合同，且五年内列入鑫汇集团合作黑名单。

16.2.27发包人相关管理人员刻意刁难造成上述现象的，可向公司分管领导或主要领导反映或投诉。

16.2.28其他未尽事宜在书面答疑中明确。

- 招标控制价

一标：小区、道路给排水新建工程；道路给排水迁改工程及与以上同步施工的装表工程；DN50表径以上（含DN50）的零星装表工程，下浮率大于28.0%。

二标：给排水管网维修；小区、农村给排水管网迁改；改表出户；DN50表径以下的零星装表工程；零星管网改造工程，下浮率大于12%。

18.结算编制依据

18.1工程竣工结算原则：

18.1.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价【2019】178号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

18.1.2人工工资执行江苏省住房和城乡建设厅发布的施工同期人工工资指导价，机械台班单价按省造价管理部门规定，结算价甲供材以外的辅材按市造价管理部门发布的施工同期材料信息价取定，无信息价（特殊材料除外）根据市场行情取定。

18.1.3结算价中主材以外的辅材（如砖、黄沙、石子、水泥、钢材、商品砼等）价格以开工后（以书面开工令为准）至施工结束期间每期指导价的平均价格计算，结算时按照中标下浮率一并下浮。

18.1.4 年度各工程不可竞争费用只计取现场安全文明施工费，费率取基本费1.2%；税金费率取3%。

18.1.5 总价措施项目费用（综合考虑赶工措施费、已完工程及设备保护费、夜间施工费 、冬雨季施工费、临时设施费等总价措施费项目），包含在投标报价中，结算时不另行计取。

18.1.6单价措施项目费仅计取脚手架措施项目费、混凝土、钢筋混凝土模板及支架措施项目费、大型机械设备进出场及安拆费（新建小区给水及市政道路给水每个项目计取1次大型机械设备（实际使用型号反铲挖掘机）进出场及安拆费；其余项目结合现场实际情况计取往返平板车费（1000元/往返），每个项目计取不超过3次；施工中如有道路修复须使用摊铺机及压路机的，每个项目结合现场实际情况计取往返平板车费（1000元/往返）一次，以上内容结算时按发包人签证确认为准（结算时不计取各类吊车、拉管机械等其他机械的进退场及平板车费））、施工排水及排水措施费（根据发包人签证，并结合现场实际情况）；高层增加费以管道井内材料套用的定额子目的工程量为计算基础，按照最低费率的50%计取。

18.2分工序进行已完工程量的计量，完成工程量由发包人及监理现场签证并留有影像资料，并按实际完成的合格工程量计量支付，在工程实施过程中，承包人必须收集齐全所有隐蔽项目的施工全过程影像视频资料，随竣工资料一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

18.3工程竣工验收合格后，承包人根据现场GPS定位数据绘制竣工图，如需编制工程资料的，工程竣工后连同竣工资料一并移交发包人审核。

18.4承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

18.5在施工过程中，如因承包人原因导致无法胜任施工内容，则除履约保证金不予退还外，结算时已完合格工程按60%计算，还应承担赔偿发包人损失的责任。

18.6 如承包人在履行合同时，出现无法胜任施工内容、无法达到发包人工程质量要求的、对外服务态度差的、多次接到外界有效投诉等情况时，发包人有权将其清除出库，并取消后五年投标资格。

18.7上述16.2条款全部内容。

(五) 投标文件的密封和递交

19．投标文件的密封与标志：

19.1投标文件必须按“资格审查材料”、“技术标”、“商务标”、“价格标”和“U盘”五部分分开装袋密封，“正本”或“副本”可分开密封，也可统一密封；所有封袋上都应写明招标人名称、项目名称、投标单位名称，并注明 “资格审查材料”或“技术标”或 “商务标”或 “价格标”或“U盘”并加盖投标单位公章、法定代表人签字或印鉴或委托代理人签字。

19.2投标文件正本的PDF扫描件存于U盘内，U盘须单独密封装袋。

19.3投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.投标截止时间

20.1 投标文件的提交截止时间见本须知前附表第19项规定；

20.2 招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准；

20.3 招标人在投标人须知前附表第22条规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21．投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标、定标

22.本工程评标、定标办法采用 技术、商务、价格综合评标法。

具体评标方法参见第二章。

招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。投标人项目负责人必须出示身份证，亲自、准时参加开标会议，否则不论何原因，均视为自动弃权或被招标人拒绝。开标会由招标人主持，开标前进行密封性检查。由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误签字确认后，进行资格材料审查。资格审查通过的单位进入技术文件、商务文件的评审。开标人当众打开资格审查通过的单位的投标文件及修改文件，并公布投标文件的主要内容。

23．评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的有关人员七人组成。招标代理单位抽取公共资源交易管理中心专家库专家评委七人组建。

专家评委应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24.凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）；

24.2未按招标文件要求提供投标保证金的；

24.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

24.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

24.5投标文件中投标人名称或组织结构前后不一致的；

24.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

24.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

24.8明显不符合技术规范、技术标准的要求；

24.9不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

24.10投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.11投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

24.12以他人的名义投标、串通投标、围标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

24.13经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的或投标报价（下浮率）的小数点后保留小数超过2位的；

24.14法定代表人、授权委托人未提供身份证复印件；

24.15法定代表人、授权委托人未提供联系电话（移动电话、办公电话）；

24.16投标文件涂改；

24.17“资格审查材料”、“技术标”、“商务标”、“价格标”和“U盘”五部分未按照要求分开密封装订的；

24.18本年度劳务作业供应商招标设一个招标包，选10名中标人，该招标包内含两个标段，“价格文件”中投标人须同时对一、二两个标段分别作出有效报价，如投标人对一、二两个标段中其中一个标段作出无效报价的，则一、二两个标段均按废标处理；

25.评标、定标工作在南通市通州区水务工程有限公司党支部纪律检查委员及南通市通州区水务工程公司两名职工代表的监督下由招标人进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在评标人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

评标委员会不接受投标人主动提出的澄清。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

29.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布下列评标结果公开的内容，公布的时间为3个工作日。

（七）授予合同

30.中标单位在中标结果公示无疑义(公示时间三个工作日)后两个工作日内须到南通市通州区水务工程有限公司，出具委托书、履约保证金转入招标人账户后，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起规定时间内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。逾期未办理中标通知书和合同签订的作如下处理：

30.1取消其中标资格；

30.2没收其投标保证金。

31.合同协议书签署前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约保证金，需缴纳10万元履约保证金，不计息。

第二章 评标办法

（综合评估法评标）

1.本项目采取资格后审，具体评标程序为：

资格审查——技术标评审——商务标评审——价格标评审——确定中标候选人。

2.评标办法：本工程采用综合评估法评标，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应。评标委员会对通过初步评审的投标文件，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。经评审得分相同的中标候选人由评标委员会决定中标人。

3.资格评审标准：

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法定代表人证明或法人授权委托书 | 法定代表人证明或法人授权委托书必须有效 | 真实有效 |
| 2 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照复印件 | 副本、有效 |
| 3 | 施工企业资质及安全生产许可证 | 持有营业执照的劳务作业企业，具有有效的安全生产许可证，符合省住建厅2018年7号文（省住房和城乡建设厅关于取消施工劳务企业资质要求的公告）的要求 | 副本、有效 |
| 4 | 拟派授权委托人（项目负责人）有效劳动合同及保险 | （1）拟派授权委托人（项目负责人）有效劳动合同； （2）企业为拟派授权委托人（项目负责人）缴纳的2024年09月至 2024年11月的养老保险缴费证明（养老保险缴费证明上人员较多时，请在相应人员名单上予以标注） | 真实有效 |
| 5 | 诚信承诺书 |  | 格式见附件 |
| 6 | 安全承诺书 |  | 格式见附件 |
| 7 | 按规定工期完成承诺函 |  | 格式见附件 |
| 8 | 农民工工资保证书 |  | 格式见附件 |
| 9 | 人员备案 | 备案人员不少于10人，男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁，其中特种作业人员须包括：电工不少于1名、焊工不少于1名、挖掘机驾驶员不少于1名（提供特种作业操作证复印件）。 | 真实有效 |
|  | 备注： ①若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收，记不良行为一次并网上公示。 ②上述（1）～（9）中任何一条不符合要求 ，则资格审查不通过。 ③如法人名称和法人代表姓名发生变化，请提供相关证明；证书如遇年检，请提供相关证明。否则，资格审查不通过。 |  |  |

4.初步评审标准

评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照第24条款，有一项不符合评审标准的，评标委员会决定是否废标。

5.详细评审标准

5.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术、商务部分作进一步评审。

5.2有效报价是指投标人的报价（费率）大于招标人设定的最低下浮率（详见投标人须知前附表17）；

6.技术标（2分）：

6.1现场管理方案（2分）（暗标）

投标人针对给水工程专业特点，编制《现场管理方案》，包含质量管理、安全管理两方面内容，共计2分。

注：由技术标评委对各投标人的方案单独打分（评分办法：分为优、良两个等级，评分为优的得1-2分；评分为良的0-1分。）。最终得分取所有技术标评委评分中去掉一个最高和一个最低评分后的算术平均值。（四舍五入，保留小数点后两位小数）

7.商务标（8分）

7.1业绩方面（3分）

2020年1月1日起至投标截止日期（以合同签订时间为准），投标人具有同类项目（包含主材使用球墨铸铁管施工的雨污水工程）施工业绩：

（1）施工合同造价（可含材料费）在50万及以上-200万（不含200万），有一个得0.5分，最多得1分；工程造价在200万及以上，有一个得1.0分，最多得2分；本项最多得2分。

（2）施工合同中主要管道口径在DN500及以上-DN1000，有一个得0.5分，最多得1分；本项最多得1分。

备注：业绩证明材料须提供：施工合同和竣工验收证书（两者缺一不可），此次投标人拟派的项目负责人如未能在以上资料中体现的，需提供业主证明材料，材料不全的不得分；（1）与（2）所提供的业绩证明不重复得分，只计取最高分。

7.2企业综合能力（5分）

（1）投标单位具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的得1分。

（2）投标单位项目负责人为市政工程专业注册建造师的得1分。

（3）拟派用于项目的劳务作业人员10人-15人（不含15人）得0.5分，15人-20人（不含20人）得1分，20人以上得1.5分。

（4）拟派用于项目的劳务作业人员中特种作业人员达到备案人数标准，焊工、挖掘机驾驶员在满足备案人数基础上每增加一人得0.5分，本项最多得1.5分。

注：需提供有效的资质证书复印件，有效的注册证书复印件，劳务作业人员备案表，劳务人员身份证复印件、特种作业证书复印件（年度中标单位在合同签订后15日内及新项目开工前，必须来水务工程公司进行劳务人员备案，备案人员必须与投标时的备案人员一致，男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁，且须提供劳务人员与中标单位签订的劳务合同复印件，保险证明等相关材料，中标单位投标时的备案人员不备案的，支付违约金500元/人，扣1分/人）。

8.价格标（90分）：

8.1确定有效报价

（1）小区、道路给排水新建工程；道路给排水迁改工程及与以上同步施工的装表工程；DN50表径以上（含DN50）的零星装表工程，下浮率须大于28.00%。

（2）给排水管网维修；小区、农村给排水管网迁改；改表出户；DN50表径以下的零星装表工程；零星管网改造工程，下浮率须大于12%。

注：下浮率大于最低下浮率的为有效报价，否则作废标处理，下浮率最多保留小数点后两位，否则为无效下浮率，作废标处理。

8.2投标人的商务标及技术标两项合计得分小于6分（不含6分）的，该投标人的投标报价（下浮率）不参与评标基准价的计算。

8.3评标基准价的确定：评标基准价=（1）投标下浮率*60%+（2）投标下浮率*40%      分别取（1）和（2）所有报价去掉两个最低报价及两个最高报价的算术平均价乘以系数，基准价系数由投标人代表现场抽取，取值范围为0.9、1.0、1.1；评标基准价保留小数点后两位。

注：评标委员会在评标报告上签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可以调整。

8.4计算价格标得分

a、投标人的投标报价（下浮率）与评标基准价相等的得90分。

b、投标人的投标下浮率×100与评标基准价×100相比，每小1扣3分，每大1扣2分，采用插入法计算得分，得分保留小数点后两位。

9.本工程采用综合评估法，评标委员会按投标人投标总得分（技术标得分+商务标得分+价格标得分）排序，按得分由高到低推荐排序第一至十名的为中标候选人。如有总得分相同时，以商务标得分高者优先；如技术标与商务标得分均相同时，则抽签确定排序。中标结果公示三个工作日，无异议则第一至十名的中标候选人即为中标人。如有中标人放弃中标资格或因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等不符合中标条件的情形被招标人取消其中标资格的，中标人依次顺延，如应顺延投标人不同意顺延的取消其后五年本公司年度劳务供应商投标资格。

10.合同下浮率的确定：按照10名中标候选人各自的投标下浮率的平均数来签订合同。（合同下浮率保留小数点后两位）

11.评标结束后，除确认存在评委评审和计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

12.评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

第三章  抽签管理办法

按照招标文件等相关规定要求，可参加单项工程一、二标段抽签的承包人为年度劳务作业供应商招标的所有中标单位。

1.一标段抽签办法：

1.1抽签按轮次进行，首轮抽签原则上每个中标的承包人只能在一轮抽签中抽中一个单项工程，已抽中单项工程的承包人在此单项工程未完工前不得再参与本轮其他单项工程的抽签、已抽中的单项工程完工的承包人可再次参与本轮抽签，直至承包人在一轮抽签中均抽中1个不超过2工程后，确定为一轮抽签工作结束。

1.2次轮抽签，原则上参照上轮抽签方法执行，但上轮抽中单项工程未完工的承包人，次轮抽签只限抽中1个工程，即同一个承包人在两轮次的抽签中最多只能抽中3个单项工程，往后的轮次，以此类推。

1.3发包人有权按工程实际情况及工程量等相关因素，将多个单项工程整合打包后召集抽签。

1.4发包人有权将工程公司对外投标的中标项目列入一标段内进行抽签分配。

2.二标段抽签办法：

2.1考虑到二标段工程的施工任务紧、周期短、工程量少的特点，二标段采取一次性排序抽签、后续工程按序分配的方法确定承包人。

2.2分配中单项工程的排序按照水务公司生产技术部移交工程公司的前后时间及OA系统批准前后时间确定。

2.3发包人有权按工程实际情况及工程等相关因素，将二标段工程单独进行抽签分配，抽签办法参照一标段。

2.4发包人有权按工程实际情况及工程量等相关因素，将多个单项工程整合打包后进行分配。

2.5乡镇水厂需采用劳务分包的工程按照以上规则，加入到招标人的二标段工程分配范围内。

- 其他

3.1抽签无故迟到的支付违约金500元，扣3分；迟到超过一个小时的支付违约金2000元，扣5分。

3.2原则上抽签会议须由承包人中标时委托的项目负责人亲自参加，如中途因特殊原因项目负责人不能参与招标抽签的，在征得发包人书面同意并出具承包人单位的授权委托书后，方可委托他人参加抽签；如未征得发包人同意，不参加抽签或私自委派他人参加的，发包人有权没收其履约保证金并取消其本次中标资格，并不得参与下一次的入围招标。

3.3如中途因中标单位自身原因不服从抽签结果的，没收其履约保证金，取消本次入围资格，且不得参与下一次的入围招标。

3.4抽签会议由水务工程公司市场经营部牵头组织，工程管理部监督，抽签结果经各方确认签字后公示，公示期为三个工作日。

3.5所有承包人如有对抽签过程及结果有异议的，可现场提出，如异议未能现场解决，可在三个工作日内向公司分管领导或主要领导提出书面异议。

3.6 本抽签管理办法，如有修订，按照最新版本执行。

第四章  合同条款

（项目名称）

施工劳务分包合同

合同日期：2024年01月15日至2027年4月31日

发包人:南通市通州区水务工程有限公司            (以下简称甲方)

承包人:                                        (以下简称乙方)

由甲方承接的       工程，因时间紧、任务重，甲方为严格执行与业主签订的工程施工合同，如期完成施工任务，经劳务分包招标将该工程劳务部分分包给乙方，经甲乙双方友好协商，达成如下协议：

一、乙方承诺：

甲方与业主签订的有关本项目的所有合同条款均构成对乙方的约束，乙方全部接受并作为自己对甲方的承诺。

乙方在履行法律法规要求的安全职责过程中，认真做好安全管理工作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。

乙方依据国家、地方法律法规、合同条款内容在作业过程中留存的书面记录，作为乙方履行其安全职责的主要记录。

工程竣工的标准：工程GPS定位结束、试压冲洗消毒合格、管线及水表完成移交。

二、分包内容：

招标文件及合同范围内约定的劳务工程量、在施工过程中设计变更增加的各项劳务工程量和现场签证的全部劳务工程量。

三、甲乙双方职责：

（一）甲方职责：

1、 甲方有权对乙方承包项目资质进行审查，并对乙方项目责任人、专职安全人员、持特种作业证书上岗人员及相关施工人员的专业工作资质进行审查，甲方认为审查不合格的人员，该等 人员不得进入施工现场作业，乙方应无条件配合甲方该行为，否则视为严重违反安全管理制度行为，可导致乙方承包合同解除。

2、甲方有权了解和要求乙方提供其施工安全管理规章制度，乙方应具有有效管理其员工遵守现场施工安全管理规章制度。甲方有权要求乙方对作业项目进行书面安全交底，不满足安全条件不得开工或继续施工。

3、甲方有权检查乙方单位的安全情况，对检查提出的不安全因素，乙方必须认真整改。保证按要求完成，对不理睬或不认真进行整改的，甲方有权进行处理或处罚，甲方有权停止使用或查封不安全的施工设备。

4、 在施工过程中，甲方有权对乙方的安全作业状况及乙方施工人员的安全行为进行日常监督检查。甲方对乙方工作中存在的严重违章违纪或重大安全隐患，包括但不限于乙方人员不服从 安全管理、违章指挥和作业、野蛮施工、管理混乱等情形时，有权责令乙方立即停工整改，排除安全事故隐患。如乙方拒绝整改、整改不到位或年度内连续出现重大安全隐患的，甲方有权直接解除与乙方的施工承包合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

5、因拆迁、群工等因素导致的工程项目无法正常推进的，甲方有权随时终止该项目的后续施工任务。

6、派员进行工程的施工质量管理。

7、检查、督促乙方履行甲方与业主签订的合同条款。

8、及时、准确做好合同内规定的承包人应该承担的工作。

（二）乙方职责：

1.履行合同条款，严禁将承包的工程或部分工程转包或者违法分包；

2.遵守《建设工程安全生产管理条例》，乙方人员进入作业现场之前，乙方应对其所有参与施工人员进行安全培训并进行考核。乙方在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素与预防措施给员工进行书面交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。乙方一经开始施工，就表示乙方已确认施工场所、作业环境、设备设施、工具用具等符合安全要求和处于安全状态，在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成的事故，由乙方自行负责。乙方人员在作业期间发生或存在的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改并加以风险管控，否则因此引起任何安全事件，一切责任和费用均由乙方承担；

3.按甲方规定上报以下资料：

①人员备案表（附劳动合同复印件及发包人指定银行的农民工本人工资发放卡）、农民工工资保证书、意外伤害保险证明材料等；

②工程配套资料等；

③按GPS定位绘制竣工图；

④提供水表钢印号，核对好水表及对应用水地址；

⑤隐蔽工程影像资料（能体现具体施工工艺及详细尺寸数据等）；

⑥领料人授权委托书。

4.负责施工材料的领取及退料，配合好甲方组织的该工程材料实耗审核工作，若有材料短缺，乙方应按招标文件相关条款进行赔偿。

5.在合同签订前向甲方交纳10万元履约保证金，该保证金待乙方在该标段从甲方承接的全部劳务工程竣工验收合格后退还，不计息。

6.应配合甲方做好竣工图及节点图的审核、竣工决算和劳务分包决算编制及甲供材材料领用核对，因不积极配合或消极配合，导致无法移交、结帐延期，责任由乙方承担。

四、工期

1.若工期不能满足建设单位要求，建设单位的延期损失及罚款由乙方自行承担，并按1000元/天向甲方支付工期违约金。

2.甲方提前通知进场，乙方迟迟不进场导致工期逾期总工期50%的，没收履约保证金，无法按照合同完成由甲方另行安排施工队实施的，额外增加的施工费由乙方承担。

3.进度要求：道路水泥稳定土（水稳）施工前，供水管线铺设和阀门井必须完成、管线必须处于通水状态、管道试压结束；

五、工程保修：

工程竣工验收合格后，从竣工验收合格之日起，乙方对自已承包范围内的工程，负责免费维护保修两年，维护材料需从甲方仓库购买（甲方仓库对乙方所需维护材料按采购价加税率收取）。对超过两年的工程维修项目，若甲方需要乙方协同维修，乙方不可推脱，但可向甲方收取实际投入人工成本费用。

六、结算约定：

结算标准参照2025-2026年度招标文件内容，按国家标准定额决算价下浮____，报造价咨询部门审计后结算（含税金、规费等）；

（1）国家定额是投标人工程竣工结算的唯一依据。

（2）各类材料由乙方自行运至施工现场，施工现场二次运费、保管费及多余材料退料费用，由乙方自行承担。

（3）乙方应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，以及因类似问题引起的工期延误所发生的费用，由乙方自行承担。

（4）施工中所发生的电费及自备发电设备，由乙方自行承担。

（5）施工期内砖、黄沙、石子、水泥、钢材、商品砼结算价以开工后（以书面开工令为准）至施工结束期间每期指导价的算术平均价格计算。

（6）施工中发生的管道穿越建筑物、构筑物打洞、堵洞费用，由乙方自行承担。

（7）年度各工程不可竞争费用只计取现场安全文明施工费，费率取基本费1.2%；税金费率取3%。

（8）乙方私自与业主签署的工程量签证单一律无效，发生变更签证时，甲方与乙方签证（未盖章无效）。

七、付款方式：

1.试压工程，在试压验收合格后，支付至工程预估价的30%工程款，工程验收合格（含资料通过档案馆验收）的支付至工程款预估价的50%工程款、与建设单位工程量签证计量完成、审计结束后一个月支付至本工程审计结算价97%的工程款，余3%工程款的待保修期结束无息支付。

2.无需试压工程，在工程验收合格移交后，支付工程款预估价的50%工程款，余款待审计结束后一个月支付至本工程审计结算价97%的工程款，余3%工程款的待保修期结束无息支付。

3.工程实际完成量与施工图工程量有明显差距的，按照实际工程量测算价作为预付工程款的依据。

4.甲方与乙方签订农民工工资代支付协议后，进行农民工工资代支付，农民工工资代支付参照合同附件：《农民工工资支付管理办法》执行。

八、其他：

1.本工程甲方派     驻工地代表。乙方派     为驻工地代表。

2.本合同签订后乙方投标时的授权委托人(项目负责人)不得随意更换，如有特殊原因(死亡、伤残、重疾)确需更换的，须以书面形式向甲方提出申请(乙方单位签字盖章)并出具相关证明材料，在取得甲方同意后可免除违约金，进行更换；除上述特殊原因外需更换的，同样须以书面形式向甲方提出申请(乙方单位签字盖章)，在征得甲方同意并支付10000元违约金后，方可更换。任何原因下更换后的授权委托人(项目负责人)须满足招标文件及合同内规定的各项要求，执业资格证书及业绩条件等均必须等同于或高于投标时授权委托人(项目负责人)条件，并提供有效劳动合同。

注:死亡须提供死亡证明，伤残须发生在合同签订后履职期间内，并提供政府权威部门出具的伤残鉴定证明，重疾须发生在合同签订后履职期间内，并提供三级甲等及以上医院证明。

- 3.乙方的授权委托人(项目负责人)在合同期内，未能按照招标文件及合同等甲方管理办法履职的，甲方有权通知乙方按照更换授权委托人(项目负责人)相关合同条款规定更换授权委托人(项目负责人)并支付10000元违约金，乙方须按照甲方通知要求及时更换授权委托人(项目负责人)，如拒不更换或更换后仍然履职不到位的，甲方有权取消其年度劳务作业供应商资格，解除本劳务合同，并没收乙方履约保证金，且乙方及乙方授权委托人(项目负责人)三年内不得参与鑫汇集团所有工程招标。

- 4.因劳务作业供应商自身原因导致出现拖欠农民工工资等造成舆情，产生严重后果的，甲方有权扣除所有履约保证金，解除合同，且五年内列入鑫汇集团合作黑名单。

5.本合同书、甲方的2025-2026年度劳务作业供应商招标文件、乙方的报价文件均为本合同的组成文件，且按上述顺序解释；

6.本协议一式四份，甲乙双方各执两份；

7.本协议自甲乙双方加盖公章并经法定代表人签字盖章后生效，合同规定的各项责任、义务履行完成后，自动失效。

甲方：（盖章）                乙方：（盖章）

法定代表人：                 法定代表人：

委托授权人：                  委托授权人：

（签字、盖章）                 （签字、盖章）

银行账户：                    银行账号：

联系电话：                    联系电话：

订立时间：       年   月   日

未尽事宜，在合同签订前甲方保留对合同条款进行修改的权力。

安全生产合同

项目名称：

甲方：南通市通州区水务工程有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：____________________        （以下简称“乙方”）

为了在工程项目实施过程中创造安全高效的施工环境，切实做好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订安全生产合同。

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规、认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全、管经营必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方并及时处理发现的各项隐患。对乙方工作中存在的严重违章违纪或重大安全隐患，包括但不限于乙方人员不服从安全管理、违章指挥和作业、野蛮施工、管理混乱等情形时，有权责令乙方立即停工整改，排除安全事故隐患。如乙方拒绝整改、整改不到位或年度内连续出现重大安全隐患的，甲方有权直接解除与乙方的施工承包合同，因此而造成的一切损失由乙方承担。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承发包合同中的有关安全要求。

2.坚持“安全第一、预防为主” 和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强安全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人，必须按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5.乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、压力容器、焊接、机动车船驾驶、潜水等特殊工种的人员，经过专业培训，获得有效的特种作业操作证，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7.操作人员上岗，必须按规定穿戴劳动防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8.乙方使用的相关设备（工器具）必须符合安全要求，所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；进入施工现场的设备（工器具）则表示该设备（工器具）完好无安全隐患，若造成任何安全事件，后果由乙方全部负责。

9.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全警示标识标志牌。

10.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、乙方必须保证提供的资料的真实性，如因资料不真实性引起的事故或处罚及乙方人员在作业期间发生的伤害事故，由乙方负全部责任。乙方负责根 据甲方施工安排及技术措施方案，在自己的责任区内，合理组织施工，不按甲方施工安排及技术措施方案施工，自作主张、盲目施工、私自更改施工程序，或任何因乙方自身原因导致的事故，乙方作为该承包施工项目的安全责任人，对事故所引发的责任，包括所造成的任何人身和财产损失赔偿则，均须承担全部责任。

三、违约责任

因乙方原因造成的任何违约行为或发生安全生产事故的，将按安全管理办法相关条款，扣减履约保证金，因此产生的各项损失均由乙方承担。履约保证金余款在本次合同项目全部竣工验收合格的情况下退还。

本合同正本一式肆份，合同双方各执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：（盖章）                           乙方：（盖章）

法定代表人：                             法定代表人：

委托授权人：                             委托授权人：

（签字、盖章）                          （签字、盖章）

联系电话：                               联系电话：

合同附件1：

安全技术管理办法

为更好的落实安全生产责任制，确保施工现场人员的职业健康，安全及环保。经发包人、承包人双方协商，特制订“安全技术管理办法”。若发生由承包人责任所引起的各类事故、事件及违章违规、违反本管理办法的行为，发包人有权按照下列条款对承包人进行相应的处罚。

一、事故

1.发生人身死亡事故，扣除履约保证金，取消年度劳务作业供应商资格，该劳务分包单位及项目负责人未来两年内不得参与水务工程公司年度劳务作业供应商招标；发生重伤（含因污染、中毒及其他伤害）事故，每人次扣除30-80%履约保证金，扣40分；发生轻伤事故，每人次扣除5-10%履约保证金，扣20分。

2.发生较大及以上设备事故、施工机械设备事故、火灾事故、环境污染事件，根据情节轻重，每发现一次扣除30-80%履约保证金，扣20-40分。

3.发生一般设备事故、施工机械设备事故、火灾事故，根据情节轻重，每发现一次扣除5-30%履约保证金，扣10-20 分。

4.发生人身、设备损坏及火灾事故，相关责任单位应承担事故造成的相应损失。

二、管理性违章

1.未按照工程特点分析安全隐患制定预防措施的、未向相关施工人员交底签字确认，每发现一次支付违约金200元，扣1分。

2.未定期对施工现场进行安全生产监督检查，安全检查台账不全的每发现一次支付违约金200元，扣1分。

3.各级安全检查中现场负责人不在场的，每发现一次支付违约金500元，扣3分。

4.未进行施工人员的入场安全教育，未统一着装上岗作业，每人次支付违约金100元，扣0.5分；新进施工现场施工人员未进行三级安全教育和考核或考核不合格的，每人次支付违约金200元，扣1分。

5.年度中标单位在合同签订后15日内及新项目开工前，必须来水务工程公司进行劳务人员备案，备案人员必须与投标时的备案人员一致，男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁，且须提供劳务人员与中标单位签订的劳务合同复印件，保险证明等相关材料，中标单位投标时的备案人员不备案的，支付违约金500元/人，扣1分/人。

6.管理、一般作业人员进入施工现场未报发包人备案，每人次支付违约金200元，扣1分；电工、焊工、挖掘机等特种作业人员进入施工现场未报发包人备案，每人次支付违约金400元，扣2分；电工、焊工、挖掘机等特种作业人员作业时未持有效期内证件的，每人次支付违约金200元，扣1分，无证作业的，每人次支付违约金2000元，扣10分；项目负责人、班组长在发包人的其他分包单位负责管理的，双方单位每人次支付违约金2000元，扣10分。

7.套丝机、电镐、切割机、电焊机、配电柜、压槽机等合格证不全的，每发现一次支付违约金100元，扣0.5分。

8.机械、配电柜（一机一柜）、电缆等破损未定期检查、维护和保养，每发现一次支付违约金200元，扣1分，临时电缆穿越道路、作业区域未采取安全措施，每发现一次支付违约金200元，扣1分。

9.现场未按施工图施工造成后果的，除承担所有费用外视情况严重程度支付违约金200-1000元，扣1-5分。

10.危险作业区域未设置警示标志，每发现一处支付违约金400元，扣2分。

11.移动脚手架下方监护人未到位，每发现一次支付违约金200元，扣1分。

12.在道路、便道等通行要求地段作业的管沟、对拢工作坑未采取警示标志和围挡的，每发现一次支付违约金400元，扣2分；阀门井混凝土盖板未加盖球铸铁井盖的又未采取围护措施的，每发现一次支付违约金200元，扣1分。被市民、相关部门举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次支付违约金1000元，扣5分。

13.给水管材、井盖堆放凌乱影响交通、外单位施工和市容的，每发现一次支付违约金100元，扣0.5分；被市民、相关部门举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次支付违约金1000元，扣5分。

14.现场一旦发生事故，未按规定及时报告发包人的，每发现一次支付违约金2000元，扣10分。

15.施工中故意损坏其他单位的管道、构筑物，每发现一次支付违约金200元，扣1分；隐瞒不报、覆土隐蔽等被举报、投诉、点名批评、通报的，每发现一次支付违约金1000元，扣5分。

16.安全生产检查中发生安全隐患责令整改后未整改到位的，将给予双倍处罚，拒不整改的，支付违约金2000元，扣10分。

17.工程项目施工时，现场应申请领用并合理配置可视化监控球机，项目负责人及所有施工人员应做好每日考勤打卡。施工时，现场可视化监控球机未正确配置的，或施工人员打卡缺漏的，视情节严重程度处支付违约金200-1000元，扣1-5分。移动球机和移动单兵因保管不利出现损坏或丢失，按照公司增补及维修实际价格赔偿。

三、装置性违章

1.切割机、套丝机、电镐、锯缝机等机械安全装置不完善或失效，每台支付违约金200元，扣1分。

2.未经发包人（监理）同意，擅自拆除、变动安全、文明施工、环保设施、安全标识标牌、交通标识及其他专业单位检查井等，每发现一次支付违约金200-400元，扣1-2分。

3.未按规定正确设置防雷接地装置，每处支付违约金200元，扣1分。

4.高空作业、吊装作业、临边和孔洞作业、水上作业未设置相应作业平台、上下通道、水平安全绳、防坠装置、安全网等的安全措施，未做好孔洞盖板、临边围栏的安全措施，每处支付违约金400元，扣2分。设备安装就位期间，对未可靠固定的设备未做好相应的专项安全措施，每处支付违约金100-400元，扣0.5-2分。

5.潮湿地下室、雨季施工时，有接头、破损电缆等未采取绝缘等防护措施直接穿越潮湿地坪，每处支付违约金400元，扣2分。

6.未落实防火、防大风、大雨、防暑降温、防雷等安全措施，控制措施不力，每项支付违约金200-400元，扣1-2分。

7.管理及作业人员佩戴的安全帽无合格证的支付违约金100元每人，扣0.5分；管理及作业人员未佩戴安全帽，支付违约金200元每人，扣1分；管理及作业人员未规范佩戴安全帽，支付违约金50元/人，扣0.5分；切割机、磨光机、电锤作业人员未佩戴护目镜，支付违约金200元/人，扣1分。管理及作业人员在作业现场穿拖鞋，支付违约金400元/人，扣2分。

四、行为性违章

1.从高处抛掷工具、材料等，每发现一次支付违约金200-400元，扣1-2分。

2.违反“十不吊”规定，每发现一次支付违约金200-400元，扣1-2分。

3.违反焊割作业“十不烧”规定，每发现一次支付违约金 200-400元，扣1-2分。

4.将泥浆私自排放至雨污水管道，未按规定随意倾倒建筑垃圾，对拢、拉管施工等废水随意排放至道路、农田、鱼塘的，影响其他单位施工的，每发现一次支付违约金200-2000元，扣分1-10分。

5.施工现场车辆超速、超载行使，每发现一次支付违约金 200元，扣1分。

6.占用城市道路从事吊装作业未设置交通警示标志灯和采取安全措施的，每发现一次支付违约金400元，扣2分。

7.未采取保护性措施，挖掘机直接在沥青路面、人行道板行走，每发现一次支付违约金500元，扣3分。

8.未采取保护性措施，直接在沥青路面、人行道板上搅拌砂浆、混凝土，每发现一次支付违约金500元，扣3分。

9.动火作业、有限空间、高压临电、登高作业等危险作业需提交《危险作业申请表》，经审批通过后方可施工，未提交申请表且未通过审批的每次支付违约金2000元，扣5分。

10.焊接作业时气瓶未按规范设置的支付违约金200元，扣1分。

11.切割、焊接、打磨作业时，未及时清理作业区域内易燃易爆物品的，每发现一次支付违约金400元，扣2分。

12.管头未封堵的每发现一次支付违约金100元，扣0.5分。

五、其他

1.会议无故迟到的支付违约金500元，扣3分；迟到超过一个小时的支付违约金2000元，扣5分。

2.抽签无故迟到的支付违约金500元，扣3分；迟到超过一个小时的支付违约金2000元，扣5分。如中途因特殊原因项目负责人不能参与招标抽签的，在征得发包人书面同意并出具承包人单位的授权委托书后，可委托他人参与抽签；如未征得发包人同意，不参加抽签的，发包人有权没收其履约保证金并取消其中标资格，并不得参与次年的入围招标。

3.如中途因中标单位自身原因不服从抽签结果的，没收其履约保证金，取消本年度入围资格，且次年不得参与入库投标。

4.中标通知公示后未及时进场施工、消极施工，在公司发出施工联系单后仍继续消极怠工的，每天支付违约金500元，扣3分，超过10天仍未整改的，没收其履约保证金，取消本年度入围资格。

5.每日晨会及施工作业照片需及时上传至作业群内，如未及时上传的支付违约金100元，扣0.5分。

6.工程施工结束要做到及时试压，未能及时试压的支付违约金400元，扣2分，试压造假的，每次支付违约金10000元，扣20分。

7.施工中发现进度偏差的，未采取有效纠偏措施使工程进度滞后的，每次支付违约金1000元，扣5分。

8.因施工单位自身原因造成工期延误，受到业主有效投诉，情况属实的每次支付违约金2000元，扣10分。

9.管道冲洗敷衍了事，初次检测未合格的，支付违约金500元，扣3分，二次冲洗检测未合格的支付违约金1000元，扣5分，二次以上冲洗检测仍未合格的支付违约金2000元，扣10分。

10.试压工程合格后30天内完成工程竣工图，无需试压工程通水后20天完成工程竣工图，未能完成的支付违约金500元/天。

11.由于承包人自身原因导致发包人工程综合验收（含工程公司内部初检）未能一次性合格的，视情节轻重每次扣1-5分，支付违约金200-1000元。

12.工程需要提供配套资料的，未能按规定时间完成的支付违约金200元/天。

13.工程施工结束后不及时退料，待工程结账单完成后退料的，一律不予接收。

14.停水施工因承包人自身原因，未在核定的停水时间内恢复供水的支付违约金2000元，扣10分。

15.工程质保期内，由于施工质量引起的用户投诉，每次支付违约金500元，扣3分。

16.由于施工质量原因造成接口漏水等质量安全事故的，一切费用由承包人承担，并处造成费用的50%的违约金处罚且不小于500元。

17.收到发包人工程决算审定单及工程款结算单的10个工作日内必须签字盖章确认完毕，已审批完毕的工程款结算单10个工作日内必须开具发票送达我公司。未及时完成的，每次支付违约金200元，扣2分。

18.不服从发包方项目现场负责人合理工作安排的，每发生一次支付违约金500-2000元，扣3-10分。

19.因劳务作业供应商自身原因与外界发生纠纷，视情节严重程度，每发生一次支付违约金500-2000元，扣3-10分；造成舆情，产生严重后果的，发包人有权扣除所有履约保证金，解除合同，且五年内列入鑫汇集团合作黑名单。。

20.如中标单位出现拖欠农民工资等因中标单位原因而发生的农民工上访、闹事等事件的，经查实每发生一起支付违约金20000元，造成舆情的一起支付违约金50000元。如有因拖欠农民工工资需水务工程公司代为先行支付的，除向中标单位收取代付金额本金外，并向中标单位处以代付金额数额相同的违约金处罚。

21.因劳务作业供应商自身原因导致出现拖欠农民工工资等造成舆情，产生严重后果的，发包人有权扣除所有履约保证金，解除合同，且五年内列入鑫汇集团合作黑名单。

22.其他行为违反国家相关法律法规、行业标准规范或公司制度规定的，视情节严重程度支付违约金200-10000元，扣1-20分。

六、附则

1.发包人根据安全协议和本处罚标准签发《安全生产处罚通知单》，承包人在接到处罚通知单后10个工作日内将违约金上交至水务工程有限公司财务管理部，未在规定时间内上交的将在履约保证金中双倍扣除。承包人对扣款事由和数额有异议的，有权向南通市通州区水务工程公司相关分管领导或主要领导进行申辩。

2.中标单位受到政府有关部门及上级单位书面嘉奖的，每次加10分；受到企业及个人用户嘉奖（锦旗等）的每次加1分，最高不超过3分；发包人因中标单位表现优秀，而受到嘉奖的，每次加10分，最高不超过30分。以上加分项若同时发生在同一项目中，只享受一次最高加分。

3.以上条款以一个年度为一个计分周期，首年度考核时，承包人中得分低于60分，发包人可单方面与承包人终止合同，且承包人不得参加下一次的入库投标；次年度考核时，承包人中得分低于60分，承包人不得参加下一次的入库投标。

4.全年得分汇总截止于次年年度供应商招标报名截止日前15日。

5.发生职业健康、安全及环保事故后，发包人、承包人双方除执行本协议规定外，还应按照国家、省、市关于事故调查处理的有关规定接受相应得处理。

6.本管理办法如有修订按照最新版管理办法执行。

7.本管理办法经发包人、承包人双方确认后生效。

发包人：(公章)                      承包人：（公章）

地址：                              地址：

法定代表人：（签字）                法定代表人：（签字）

委托代表人：                        委托代理人：

合同附件2：

## 安全施工责任书

发包人：南通市通州区水务工程有限公司

承包人：

依照《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及省市区有关规定，使施工现场有一个良好的安全生产环境和工作秩序，确保进场施工队各项工作正常顺利进行，遵循公平、守法、诚信的原则，双方就本项工程安全施工事项协商一致，订立本协议书。

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

二、工程安全目标

1.工程死亡事故为零。

2.工程重伤事故为零。

3.工程轻伤事故不得超过3‰。

4.无重大生产火灾事故及设备事故。控制、预防环境污染，对废水、废气、固体废弃物、噪声、扬尘进行有组织控制，确保达到国家和地方标准排放，保护生态环境。

5.提高员工健康水平，职业发病率为零。

三、发包人权利、责任和义务

1.贯彻执行国家及地方政府有关安全生产的法规制度。

2.对承包人承包范围内的施工生产活动进行监督、检查和管理。

3.划分、提供承包人必要的生产场地。

4.发包人对承包人设备、设施具有监督检查权，依据安全生产规定，对检查中发现的安全隐患有权责令整改、停工整顿或进行经济处罚。

5.监督承包人建立《施工现场生产安全事故应急救援预案》，有权利要求承包人建立救援体系，落实救援措施。

6.按规定对施工现场发生的生产安全事故进行上报。

7.有义务对承包人发生生产安全事故时提供协助救援服务。

8.有义务对承包人开展的安全生产活动提供帮助。

四、承包人的权利、责任和义务

1.贯彻落实有关施工现场安全生产的法律法规和管理制度，建立分包安全生产自保体系，对分承包范围内的安全生产活动进行落实、检查和管理，并承担自身发生的安全质量事故和一切责任，及对第三方造成的一切损失及责任。

2.按照发包人的有关规定提供相关资料。不得将承包项目再次转包。

3.执行施工现场安全管理规定，服从发包人安全生产管理，对分承包施工区域或作业活动的安全生产全面负责，并对发包人安全生产负连带责任。

4.有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议;有权拒绝发包人违反法律法规的安全指令;一旦承包人施工则视为默认，并承担由此带来的一切责任。

5.对所辖范围内的安全防护设施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。责任区内的安全防护设施必须符合有关安全标准和发包人对施工现场整体安全防护要求，在搭设、拆除和改造前进行申报并听从发包人统一协调。

6.对所辖范围内的施工用电设备和用电安全全面负责。自备配电设备设施必须符合省市区有关安全标准，对不符合安全标准的用电设备从本责任路段拉接电源有权拒绝。

7.自带机械设备、设施应符合省市区有关安全标准，对自带机械设备、设施的安全性和使用、维修安全全面负责。使(租)用大型机械设备时，应在安装使用前向发包人备案。

8.负责编制本责任区域的专业施工方案、安全技术措施和安全技术交底，并监督实施。

9.负责对本单位施工人员进行施工队(班组)级安全教育培训、安全交底、安全三级教育，书面告知本岗作业危害和操作规程，经考试合格上岗。负责建立特种作业人员安全教育档案，并保证特种作业人员持证上岗。

10.负责为本单位施工人员提供符合国家标准的个人劳动防护用品，并监督、教育其正确佩带和使用。

11.按规定为本单位施工人员办理合法用工手续和工伤保险。

12.按规定，定期组织对所辖施工区域和安全活动进行安全检查，对发包人下发的隐患通知进行整改消项。在安全检查中发现非责任区域存在安全隐患，有义务向发包人及时报告。

13.服从发包人统一的协调和管理并对所辖区域内的文明施工负责。

14.使用非责任区域安全防护设备设施前，应向发包人申请办理手续，并负责使用期间的安全维护。对在使用期间由于管理不善给自己或他人造成的安全事故，或未遂事故负责。

15.在施工现场内发生生产安全事故后，必须立即向发包人报告，并按规定逐级上报。同时，有义务配合开展事故调查工作。

16.需要施工明火的地方，要事先通知发包人，履行相关审批手续，并做好周边的防护措施。

五、违约和索赔

1.由于承包方责任造成生产安全事故，导致发包人员或第三方人员伤亡，由承包人承担事故责任和经济责任。

2.由于双方责任造成的生产安全事故，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

3.发生生产安全事故后，由于隐瞒不报、谎报、故意拖延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由拒绝接受调查、拒绝提供有关情况和资料，而导致事故性质变化，事故严重程度加剧，由承包人承担全部责任。连带方可依法进行索赔。

六、其他

1.发包人向承包人征收履约保证金，承包人违反施工现场生产安全管理的处罚可从此保证金中扣除（不足部分从工程款中直接扣除），如承包人在施工中无任何违章行为，待分包工程结束后全部退还。

2.协议生效和终止：本协议自签定之日起生效，与双方经济合同同等效力。经济合同到期后，本协议同时终止。

3.协议份数：本协议一式两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

发包人：(公章)

地址：

法定代表人：（签字）

委托代表人：

电话：

传真：

承包人：(公章)

地址：

法定代表人：（签字）

委托代表人：

电话：

传真：

签订时间：_______年_______月_______日

签订地点：

合同附件3：

农民工工资支付管理办法

根据《保障农民工工资支付条例》《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等规定，结合双方实际情况，制定本支付方法。发包人与承包人约定按照下列条款执行农民工工资支付流程及相关违约处罚。

一.所有年度入围劳务供应商在合同签订后15日内及新项目开工前必须进行劳务人员（人员必须与投标时的备案人员一致）信息录入，并提供系统所需资料，如：身份证、劳务工本人符合公司要求的银行卡号、由劳务公司同劳务工人本人签字的“建筑工程劳务用工合同书”复印件等资料，并及时将纸质版资料报工程公司存档，备案劳务人员男性年龄不超过60周岁，女性年龄不超过50周岁。

二.劳务人员第一次备案应由劳务供应商项目负责人录入人员信息，并由劳务人员本人前往工程公司，由工程公司指定人员审核确认。

三.劳务作业人员每天必须在手机APP上进行人脸考勤，录入进出工地时间，项目管理人员每月初统计核对考勤用工情况并形成“劳务人员考勤表”、“劳务人员工资表”，经劳务作业供应商项目负责人签字确认后，上报分管领导审批后由财务统一发放至个人银行帐户，发放前由劳务单位开具增值税发票。

四.农民工工资代支付标准暂按每人110元/天计取（包括项目负责人），经批准，特殊情况下可按项目情况进行调整。每个农民工每天工作时间不足4小时的计0.5天，超过4小时的计1天。

五.单项工程农民工工资支付上限不超过该工程劳务分包估算价的50%（暂定），超出部分由劳务供应商自行负责支付。

六.单项工程劳务发包结算时，劳务供应商必须提供“农民工工资结清承诺书”，由参于项目的劳务人员亲笔签名并盖单位公章，工程公司选取部分人员进行核对。

七.如劳务供应商出现因拖欠农民工资原因而发生的农民工上访、闹事等事件的，经查实每发生一起支付违约金20000元，造成舆情的一起支付违约金50000元。如有因拖欠农民工工资需水务工程公司代为先行支付的，除向中标单位收取代付金额本金外，并向劳务供应商处以代付金额数额相同的违约金处罚。

八.本管理办法如有修订按照最新版管理办法执行。

九.本管理办法经发包人、承包人双方确认后生效。

## 第五章 工程建设标准

## 一、本工程采用的计价规范

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

3.《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）

4.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

5.《江苏省建设工程费用定额》2014版

6.《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）

7.《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）

8.《江苏省市政工程计价定额》（2014年版）及相关补充定额

9.《江苏省建设工程费用定额》（2014年版）

10.《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）

11.《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）

12.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）

13.《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》（2018）第24号等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法

14.企业定额、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息

15.江苏省、南通市现行的计价文件

## 二、本工程采用的技术规范

本工程应按图纸及国家和地区现行规范与标准执行。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。

# 第六章  投标文件格式

南通市通州区水务工程有限公司

2025-2026年度劳务作业供应商

投标文件

（资格审查材料/技术标/商务标/价格标/U盘）

投标人：                  （盖章）

法定代表人:	               （签字或盖章）

日  期：             年       月        日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年        月          日

经营期限：

姓名：           性别：          年龄：

职务：                    系：     (投标人单位名称)    的法定代表人。

特此证明

投标人(盖法人章)：

日期：          年          月        日

注：必须附法定代表人身份证复印件

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我         (姓名)系           (投标人名称)的法定代表人，现授权委托            (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                   (招标人名称)的工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：       年龄：

身份证号码：              职务：

移动电话                   办公电话

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

移动电话                   办公电话

授权日期：      年     月     日

注：必须附代理人身份证复印件

三、南通市通州区水务工程有限公司

劳务分包单位施工人员备案表

劳务分包单位:

| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 岗位 | 特种操作证号码 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、劳务分包单位须加盖公章。

2、依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第二款、《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第十四条等相关规定，本次招标中认可的特种作业人员证书仅限以下发证机关：各省住房和城乡建设厅、各省应急管理厅、国家安全生产监督管理总局。其余建设教育协会、联盟等均不予以承认，视为无效证书。

符合要求证件示例如下：

## 四、投标函

致：南通市通州区水务工程有限公司：

（一）根据已收到的南通市通州区水务工程有限公司2025-2026年度劳务作业供应商招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定并根据本工程招标文件的规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和工程量清单及其中有关文件后，我方愿以按国家标准定额：一标段下浮     %、二标段下浮    % 的下浮率投标本工程，并按上述工程建设标准的条件要求，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

(二)我单位拟派            为本工程的项目负责人，严格按照合同约定，全面履行承包人的管理职责。

(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在贵单位要求的时间内竣工，保证本工程质量达到 合格及以上 标准。

(四)我单位金额为人民币20000元的投标保证金（银行汇票）已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交10万元履约保证金。

(六)我单位在投标活动中所提交的所有材料都是真实的。如有虚假，我单位愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受南通市通州区水务有限公司和南通市通州区水务工程有限公司按规定进行的处理。

(七)在使用农民工方面，我单位保证做到：不拖欠农民工工资；对因拖欠或克扣农民工工资资所造成的上访及其他突发事件或公共事件负全责，并愿意接受招标人的合法处置。

(八)如果我方中标，我方保证做到：绝不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则愿接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。

(九)我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常编制投标文件。

(十)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖公章)：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：  年  月   日

五、诚信承诺书

致南通市通州区水务工程有限公司：

（投标人全称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

1.我单位参与本工程投标，提交的投标文件真实可信。证件及有关附件是真实的，复印件与原件是一致的。绝无借资质、挂靠、提供虚假材料等违规现象。

2．我单位及授权代理人不参与任何串标、围标等违法活动。

3.我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为，

4.我单位未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，没有被国家有关部门、省级有关部门、南通市级有关部门及南通市通州区有关部门暂停投标资格并在暂停期内的或列入不良行为和黑名单且在公示期内。”

5.如中标，我单位将委派本公司所属的正式队伍进场施工，用于本标段施工劳务作业人员与技术文件人员备案表人员一致。

6.如中标，我单位将按照投标文件中承诺配备的主要施工机械设备及时进场，且投入正常的生产。

7.若我单位未能兑现以上承诺，愿意接受投标保证金不予退还的处理，并愿意接受业主和监管部门的处罚。

对违反承诺内容所引发的一切后果，我单位愿负法律责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

六、安全承诺书

1、本单位承诺在正式施工前，应取得水务工程公司项目管理部签发的开工通知单，并指定施工负责人，负责施工现场安全管理和监督及施工过程中的协调与联系。

2、本单位承诺在施工前，由本单位再次对现场作业人员进行书面安全技术交底，并签字确认存档。

3、本单位承诺获得中标工程项目后，不得转包给其他施工队。如招标方确认工程项目有转包事实，招标方可要求停工或取消本单位施工权利，变更该项目劳务供应商，所造成损失由本单位承担。

4、本单位承诺，进入现场施工作业人员应与人员备案表人员相符合，其中特种作业人员均已取得特种作业操作证，由本单位对证书的真实性和有效性负责。如因人员无证作业、未备案人员进入施工现场作业及备案人员违规作业而导致的意外人身伤害或安全事故，一切责任均由本单位承担。

5、本单位承诺在施工区域设置明显安全警示标志标识。对于时间较长的集中性施工项目，做到施工现场封闭围挡，设置安全警示标志及夜间警示灯，并做好交通导流，确保现场交通安全。施工人员在施工区域内活动，无关人员不得随意进入施工区域。

6、本单位承诺在自己的施工责任区内，根据招标方的施工安排及技术措施方案，合理组织施工。如未遵照甲方施工安排及技术措施方案要求施工，自作主张、盲目施工、私自更改施工程序或任何因本单位自身原因导致的安全事故，本单位作为承包施工项目的安全责任人，对事故所引发的责任，包括所造成的任何人身和财产损失赔偿，均承担全部责任。

7、本单位承诺进行开工作业前，所有安全防护器材均已配置到位，各安全措施设置完善，使用的相关设备（工器具）均符合安全要求。本单位承诺所有施工机具设备和高空作业的设备均已定期检查，并有检查人员的签字记录，保证其经常处于完好状态；进入施工现场的设备（工器具）完好无安全隐患。若因施工现场安全设施设备不完善或相关工器具故障所造成的任何安全事故，由乙方负全部责任。

8、本单位承诺施工过程中如需使用水、电、气（压缩空气、天然气）等，提前填写申请单，经相关部门同意后，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管路连接规范，在安装合格计量仪表后方可进行使用，否则因计量数据丢失所造成的损失均由本单位承担。

9、本单位承诺施工过程中如需进行危险作业，由本单位根据相关规定，向招标方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到作业条件，并落实安全防范措施后，方可进行危险作业施工。

10、本单位接受招标方随时进行安全检查，并无条件接受招标方发出安全管理指令，如隐患整改、停止违章作业、停工整顿、对违规行为进行的违约处理等。

11、本单位承诺在施工过程中，当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，本单位负责对施工现场进行彻底清理，做到工完、料尽、场地清。

12、本单位承诺在现场施工前，均已对作业现场、环境、设施设备等进行安全风险隐患排查与管控，确保在安全措施到位的情况下进行施工作业，否则发生的安全生产事故由本单位承担全部责任。

13、本单位承诺在工程建设期间遵守以上承诺，如因违反以上承诺所造成的安全生产事故，一切责任与损失均由本单位承担。

承诺单位（盖章）：

日期：

七、具体各节点工期完成承诺函

南通市通州区水务工程有限公司：

（投标人全称）参与                 （项目名称）投标，我单位愿意作出以下承诺：

对于招标人承包合同中约定的工期，我公司予以无条件接受，确保工程质保量如期竣工。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

八、农民工工资保证书

致发包人：南通市通州区水务工程有限公司

为维护发、承包双方的名誉，我方在此郑重承诺：

1.严格遵守《劳动法》、《劳动保障监察条例》及国家相关法律法规的规定，确保劳动者的合法权利；

2.为切实履行农民工实名制管理，承诺负责人在接到项目进场通知书后，五个工作日内将施工班组长、施工作业人员（电工、焊工、管道工、辅助人员、挖掘机操作员等）名单及联系电话、身份证复印件、操作证复印件（电工、焊工、管道工、挖掘机操作员等）、备案人员的意外伤害保险证明材料，施工前加盖公章书面提交发包人备案。

3.按时支付劳动者的报酬，绝不找任何借口拖欠、克扣；

4.无论何时或何种情况均保证安抚好所雇佣的劳动者，保证不因欠薪问题引发劳动者在工地和发包人办公场所聚众闹事等不法行为的发生；

5.保证不以无法支付劳动者报酬为借口，向发包人无理、强行索要工程价款；

6.发包人有权在任何时间、工地现场及其它适当场所对本《农民工工资保证书》进行公示。

7.因我方原因出现未能及时支付农民工工资的情况，发包人有权从工程款中扣除，代为支付。如有因拖欠农民工工资需发包人代为先行支付的，除向发包人支付代付金额本金外，并向发包人额外支付代付金额数额相同的违约金。

8.如因我方拖欠农民工工资等原因而发生的农民工上访、闹事等事件的，经查实每发生一起，我方同意承担违约金20000元，造成舆情的一起承担违约金50000元。

乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：_______年_______月_______日

九、业绩证明材料（施工合同，竣工验收证明）

十、劳务作业人员备案表(身份证、特种作业证复印件）

十一、《质量管理方案》，《安全管理方案》

十二、营业执照复印件（加盖公章）

十三、安全许可证复印件（副本复印，加盖公章）